MEMORANDUM STRATEGIS MANAJEMEN • KHUSUS DIREKSI & CEO

## HASIL STUDI KELAYAKAN BISNIS & EVALUASI PASAR:
PROJECT QR-BASED EVENT PHOTO SAAS INDONESIA

Laporan Resmi Menjawab Pertanyaan: "Apakah Proyek Ini Layak Dilanjutkan dan Bagaimana Prospeknya Menghadapi Kompetitor?"

Ditujukan Kepada: Chief Executive Officer (CEO) & Jajaran Direksi

Sifat Dokumen: Rahasia Internal Perusahaan

Tanggal Evaluasi: Oktober 2026

Metode Uji: Empiris Lapangan & Simulasi Stokastik 1.000 Iterasi

🎯 KESIMPULAN KEPUTUSAN STRATEGIS (THE EXECUTIVE VERDICT)

STATUS: CONDITIONAL GO

Berdasarkan hasil analisis data komprehensif (Unit Economics, Benchmark Kompetitor Nasional, dan Uji Stres Monte Carlo 1.000 Iterasi), manajemen memutuskan: PROYEK INI SANGAT LAYAK DILANJUTKAN DAN DIBANGUN, TETAPI DENGAN SATU SYARAT MUTLAK: MODEL DISTRIBUSI WAJIB MENGGUNAKAN KEMITRAAN B2B WEDDING ORGANIZER (WO), DAN DILARANG MENJUAL ECERAN KE CALON PENGANTIN (B2C). Produk ini memiliki keunggulan margin kotor 73.7% – 91.9%, biaya komputasi per event sangat murah (Rp 17.400), dan harga 7x lebih terjangkau dari photobooth konvensional. Prospek penetrasi pasar terbuka lebar jika dieksekusi melalui jaringan kemitraan B2B.

73.7% – 91.9%

Margin Kotor SaaS

Rp 299.000

Titik Manis Harga (Sweet Spot)

29.3 Acara / Bln

Titik Impas Operasional (BEP)

98.8%

Peluang Sukses Jalur B2B

1

### JAWABAN PERTANYAAN 1: BAGAIMANA PROSPEKNYA BERKACA DARI PARA KOMPETITOR?

Riset komprehensif terhadap lanskap industri dokumentasi pernikahan di Indonesia membuktikan bahwa pasar saat ini terbelah menjadi dua kutub ekstrem, yang secara strategis membuka celah pasar emas (Sweet Spot) bagi produk kita:

| Kategori Kompetitor | Pemain & Rentang Harga | Kelemahan Operasional Pemain | Peluang Penetrasi Produk Kita |
| --- | --- | --- | --- |
| Pemain Konvensional (Physical Photobooth) | Fotoimoet, Viding, Invitato (Rp 1.400.000 s/d Rp 2.100.000) | Beban inventaris fisik tinggi (mesin cetak, kamera DSLR, booth fisik) serta butuh 2-3 kru operator di lokasi. Skalabilitas terbatas maksimal 1-2 event/hari per tim. | Disrupsi Harga 7x Lipat: Produk kita berbasis software QR 100% cloud tanpa alat fisik. Menawarkan sensasi candid seharga Rp 299.000 yang langsung menyerap pasar hemat anggaran. |
| Pemain Direct SaaS (Pesaing Langsung) | Satualbum.id (Rp 299.000 s/d Rp 599.000) | Menjadi patokan psikologis pasar, namun sangat bergantung pada iklan digital eceran B2C yang mahal dengan tingkat *churn rate* 100% (konsumen hanya menikah 1 kali). | Kemitraan WO B2B: Alih-alih membakar uang iklan melawan Satualbum, kita menggandeng Wedding Organizer dengan skema bagi hasil, mengunci basis event berulang. |
| Perusak Harga Ekstrem (Price War Trap) | Kenang Kurinji (Rp 79.000 per paket) | Menjual di harga tidak masuk akal (Rp 790/tamu). Unit economics membuktikan pada level ini perusahaan mengalami kerugian bersih -Rp 23.000 per acara. | Disiplin Harga Manajemen: Kita menolak perang harga murah. Kurinji dipastikan tidak *sustainable* karena tidak menutup biaya akuisisi dan infrastruktur. |

#### 💡 Kesimpulan Prospek Pasar bagi CEO:

Demografi pernikahan BPS mencatat 1,48 Juta pernikahan per tahun di Indonesia, dengan pasar sasaran perkotaan modern (SAM) sebesar 251.000 acara per tahun. Untuk mencapai profitabilitas operasional yang kokoh, perusahaan hanya butuh mengamankan 753 acara per tahun (atau hanya 0,3% dari pasar perkotaan). Prospek pasar sangat terbuka luas karena generasi Z dan Milenial menyukai interaksi foto candid instan, sementara Wedding Organizer memerlukan diferensiasi paket bernilai tambah tinggi.

Laporan Evaluasi Kelayakan Bisnis Manajemen • Khusus Chief Executive Officer (CEO) & Direksi

Halaman 1 dari 3 • Lampiran Model: Feasibility dasboard.pbix

MEMORANDUM KELAYAKAN BISNIS • EVALUASI PRODUK, EKONOMI UNIT & STRATEGI DISTRIBUSI

HALAMAN 2 DARI 3

2

### JAWABAN PERTANYAAN 2: APAKAH PROJECT BISNIS INI LAYAK DILANJUTKAN DIBANGUN?

YA, PROYEK INI SANGAT LAYAK DIBANGUN. Dari perspektif ekonomi perangkat lunak (Software Economics), efisiensi marjinal produk ini sangat superior dibandingkan bisnis jasa konvensional:

### 1. Keunggulan Cloud Storage Economics

Infrastruktur AWS S3 untuk menampung 500–800 foto beresolusi tinggi selama 12 bulan hanya memakan Rp 17.400 per acara (hanya 5.8% dari harga jual paket Rp 299.000). Ditambah biaya gerbang pembayaran Midtrans QRIS sebesar Rp 2.900, biaya produksi langsung (COGS) hanya Rp 20.300. Artinya, setiap acara menghasilkan Margin Kotor di atas 93% sebelum komisi mitra.

### 2. Titik Impas (BEP) Operasional Sangat Rendah

Dengan estimasi biaya operasional tetap kantor (server pokok, domain, dan utilitas dasar) diasumsikan Rp 5.000.000 per bulan, titik impas operasional (BEP) tercapai hanya pada 29.3 acara per bulan. Artinya, perusahaan hanya perlu melayani rata-rata 1 acara per hari di seluruh Indonesia untuk menutup seluruh beban rutin. Di atas 1 event/hari, perusahaan mencetak profit murni.

#### ⚠️ Peringatan Regulasi Harga Internal (Price Floor Governance):

Simulasi sensitivitas harga menunjukkan bahwa paket di harga Rp 199.000 hanya menyisakan margin tipis, sedangkan paket di harga Rp 79.000 (meniru Kurinji) menghasilkan kerugian riil -Rp 23.000/acara setelah memperhitungkan biaya gateway dan operasional. Manajemen wajib memberlakukan kebijakan: DILARANG MERILIS PAKET DI BAWAH RP 199.000 dalam kondisi apa pun.

3

### DILEMA MANAJEMEN: MENGAPA MODEL B2C GAGAL DAN B2B WAJIB DIJALANKAN?

Inilah temuan analitis paling krusial bagi CEO. Kelayakan proyek ini ditentukan bukan pada kecanggihan teknologi aplikasinya, melainkan pada pemilihan saluran distribusi penjualan:

❌ MODEL A: JUAL LANGSUNG KE PENGANTIN (B2C)

- Jebakan Churn 100%: Pasangan pengantin hanya menikah 1 kali seumur hidup. Tidak ada pembelian berulang (*zero repeat purchase*).

- Biaya Iklan Menjerat Leher: Biaya akuisisi pelanggan (CAC) melalui iklan digital Meta & TikTok mencapai rata-rata Rp 120.000 per transaksi. Seluruh margin laba habis diserap penyedia iklan.

- Hasil Uji Stres Monte Carlo: Tingkat keberhasilan bisnis bertahan dalam simulasi 24 bulan adalah 0.0% (PASTI DEFISIT DAN GAGAL).

- Keputusan Direksi: TOLAK PENJUALAN B2C SECARA TEGAS.

✅ MODEL B: KEMITRAAN WEDDING ORGANIZER (B2B)

- Mesin Pengganda Volume Berulang: Satu kali mengakuisisi mitra Wedding Organizer (WO), mereka menyumbang 25 hingga 35 acara pernikahan per tahun secara berkelanjutan.

- Biaya Pemasaran Jauh Lebih Efisien: Biaya kemitraan dan sales hanya memakan Rp 15.000 – Rp 25.000 per event yang dialirkan.

- Hasil Uji Stres Monte Carlo: Tingkat keberhasilan profitabilitas melonjak menjadi 98.8%, didorong oleh 31 mitra aktif yang memproduksi ~90 event/bulan di tahun ke-2.

- Keputusan Direksi: FOKUSKAN 100% STRATEGI KE B2B WO.

SINTESIS STRATEGIS UNTUK CEO

#### Benang Merah Kesimpulan Manajemen:

"Pasar menginginkan produk ini, kompetitor konvensional terlalu mahal, dan teknologi kita sangat efisien. Namun manajemen tidak boleh terjebak euforia berjualan eceran di media sosial. Model bisnis kita yang sesungguhnya adalah Penyedia Infrastruktur Teknologi B2B bagi Wedding Organizer. Jadikan Wedding Organizer sebagai *sales force* terdepan kita di lapangan dengan skema komisi bagi hasil yang menarik."

Laporan Evaluasi Kelayakan Bisnis Manajemen • Khusus Chief Executive Officer (CEO) & Direksi

Halaman 2 dari 3 • Lampiran Model: Feasibility dasboard.pbix

MEMORANDUM KELAYAKAN BISNIS • MITIGASI RISIKO, PETA JALAN AKSI & OTORISASI CEO

HALAMAN 3 DARI 3

4

### IDENTIFIKASI & MITIGASI RISIKO OPERASIONAL MANAJEMEN

Untuk memastikan eksekusi proyek berjalan mulus dan terlindungi dari potensi kegagalan teknis maupun komersial, manajemen telah menyusun langkah mitigasi mitigatif:

| Area Risiko | Potensi Masalah di Lapangan | Langkah Mitigasi Pencegahan Teknis / Bisnis |
| --- | --- | --- |
| Koneksi Internet Venue Lemah | Sinyal seluler 4G/5G drop saat 500 tamu berkumpul di dalam ballroom hotel / gedung tertutup. | Teknologi PWA Offline-First: Tamu tetap bisa mengambil foto dan menyimpan antrean unggahan secara lokal. Foto otomatis terunggah saat perangkat mendeteksi koneksi stabil. |
| Lonjakan Beban Komputasi (Traffic Spike) | Ratusan tamu mengunggah foto bersamaan dalam durasi 2 jam acara resepsi. | AWS Direct Upload S3: Unggahan foto langsung dialirkan dari browser tamu ke AWS S3 via *pre-signed URL*, tanpa membebani server backend utama perusahaan. |
| Resistensi Fotografer Vendor | Fotografer resmi pernikahan merasa terancam bahwa aplikasi ini akan menggantikan jasa mereka. | Positioning Komplementer: Aplikasi diposisikan sebagai "Buku Tamu Foto Digital & Candid Tamu", bukan pengganti foto formal pengantin. Fotografer justru bisa diberi akses unduh gratis. |

5

### PETA JALAN AKSI EKSEKUTIF (THE CEO ACTION ROADMAP)

Kuartal 1 (Bulan 1–2)

1. Putusan Resmi GO

Otorisasi resmi pengembangan platform MVP dengan fokus arsitektur PWA berbasis QR dan integrasi AWS S3 & Midtrans QRIS.

Kuartal 2 (Bulan 3–4)

2. Kunci Kebijakan Harga

Kunci harga resmi Rp 299.000/acara. Alokasikan komisi kemitraan WO sebesar 25% (Rp 75.000) dan haramkan paket < Rp 199.000.

Kuartal 3 (Bulan 5–7)

3. Program Pilot 5 WO

Uji coba komersial eksklusif dengan 5 Wedding Organizer terpilih di Jakarta dan Bandung untuk memvalidasi kepuasan operasional.

Kuartal 4 (Bulan 8–12)

4. Ekspansi 20–30 Mitra

Skalakan kemitraan ke 20–30 Wedding Organizer di kota-kota besar untuk mengamankan target tahunan 753 acara.

LEMBAR OTORISASI & KEPUTUSAN RESMI DIREKSI (EXECUTIVE SIGN-OFF)

[  ✓  ] DISETUJUI (GO): Dilanjutkan dengan Model Distribusi 100% Kemitraan B2B WO

[     ] DITUNDA: Memerlukan Uji Coba Lanjutan

[     ] DITOLAK: Proyek Dihentikan

Catatan Arahan CEO: "Setujui implementasi MVP berfokus murni pada kemitraan B2B Wedding Organizer. Larang keterlibatan anggaran promosi berbayar B2C. Jaga disiplin penetapan harga minimum Rp 299.000."

Disiapkan & Dianalisis Oleh:

Tim Analis Bisnis & Business Intelligence

Disetujui & Diputuskan Oleh:

Chief Executive Officer (CEO)

Laporan Evaluasi Kelayakan Bisnis Manajemen • Khusus Chief Executive Officer (CEO) & Direksi

Halaman 3 dari 3 • Selesai • Database Power BI: Feasibility dasboard.pbix